# Laboratório: Criação do Pool de Recursos

### Parte 1

Preparação dos Arquivos

- Abra o projeto Reforma de uma Casa.

  - Clique na guia Arquivo > Salvar como e informe o valor Pool - Recursos.

- Abra novamente o projeto Reforma de uma Casa.

  - Clique na guia Arquivo > Salvar como e informe o valor Pool – Reforma 02.

- Abra o projeto Pool - Recursos.

  - Exclua todas as tarefas.

  - Salve o projeto e mantenha-o aberto.

- Abra o projeto Pool – Reforma 02.

  - Exclua todos os recursos.

  - Salve o projeto e mantenha-o aberto.

Utilização do Pool de Recursos

- Exiba o projeto Pool – Reforma 02.

  - Clique na guia Recursos.

  - Clique no botão Pool de Recursos > Compartilhar recursos.

  - Selecione a opção Usar recursos e deixe selecionada a opção Pool – Recursos.mpp, conforme a Figura 7-1.

  - Clique no botão Ok para confirmar.

Figura 7-1. Compartilhamento de recursos.

Exibição dos Recursos do Projeto

- Clique na guia Recursos > Planilha de recursos:

  - Clique no botão Planejador de Equipe > Planilha de recursos.

  - Verifique que os recursos do arquivo Pool - Recursos estão sendo exibidos.

Utilização dos Recursos

- Selecione a tarefa Marcar alvenaria:

  - Atribua o recurso Pedreiro.

  - Visualize as informações do recurso.

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Érica, 2007.

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.