## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
09 – Relatórios e Apresentação de Resultados.
  Objetivos:
    Utilizar os relatórios do MS Project.
    Utilizar os relatórios visuais.
    Imprimir o plano do projeto.

## Slide 3: Impressão do Plano do Projeto
Permite imprimir as tabelas e gráficos atualmente exibidos no projeto.
Permite enviar o conteúdo diretamente para uma impressora.
Caso exista uma impressora do tipo PDF, é possível criar um arquivo PDF com os dados sem a necessidade de imprimi-los.
  Programas como PDF Creator, Easy PDF, etc.

## Slide 4: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 16

## Slide 5: Relatórios
Permite a extração dos dados do projeto.
Permite a pré-visualização do relatório antes de imprimir.

## Slide 6: Relatórios
São divididos em seis categorias:
  Visão Geral
    Contém uma visão geral do projeto.
    Informações como tarefas, calendário, etapas, etc.
  Atividades Atuais
    Contém dados de controle do planejado com o executado.
  Custos
    Contém informações financeiras do projeto.
    Informações como fluxo de caixa, orçamento, etc.
  Atribuições
    Contém informações sobre as atribuições de recursos das atividades.
  Carta de Trabalho
    Contém dados referentes ao Uso da tarefa e Uso do recurso.
  Personalizados
    Contém relatórios criados para um determinado objetivo.

## Slide 8: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 17

## Slide 9: Relatórios Visuais
Utiliza ferramentas muito utilizadas no mercado.
Permite a visualização dos dados do relatório através de aplicativos da família Office.
  Exporta o relatório para o Excel e / ou Visio.

## Slide 11: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso da Tarefa
  Relatório de Fluxo de Caixa
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com as quantidades de custo e custo acumulativo ilustradas no tempo.
  Valor Acumulado com o Tempo
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico que represente o CRTR (custo real de trabalho realizado), o valor planejado (custo orçado de trabalho realizado) e o valor acumulado (custo orçado de trabalho realizado) com o tempo.

## Slide 12: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Recursos
  Relatório de Fluxo de Caixa
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama que mostra os custos planejados e reais de seu projeto com o tempo.
    Os custos são divididos por tipo de recurso (trabalho, material e custo).
    Um indicador mostra se os custos planejados excedem os custos de linha de base.
  Relatório de Disponibilidade do Recurso
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama que mostra o trabalho e a disponibilidade restante para os recursos do seu projeto, detalhados por tipo de recurso (trabalho, material e custo).
    Um sinalizador vermelho é exibido ao lado de cada recurso superalocado.

## Slide 13: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Recursos (continuação)
  Relatório de Resumo de Custos de Recursos
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de pizza que ilustre a divisão do custo de recursos entre os três tipos de recursos: custo, material e trabalho.
  Relatório de Disponibilidade de Trabalho dos Recursos
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com capacidade total, trabalho e disponibilidade restante para recursos de trabalho ilustrados no tempo.

## Slide 14: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Recursos (continuação)
  Relatório de Resumo de Trabalho dos Recursos
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com capacidade total do recurso, trabalho, disponibilidade restante e trabalho real ilustrados em unidades de trabalho.

## Slide 15: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Atribuições
  Relatório de Custo de Linha de Base
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com custo de linha de base, custo planejado e custo real para seu projeto, ilustrados em tarefas.
  Relatório de Linha de Base
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama do projeto dividido por trimestre e depois por tarefa.
    Esse relatório compara o trabalho e o custo planejados com o trabalho e o custo de linha de base.
    Os indicadores são usados para mostrar quando o trabalho planejado excede o trabalho de linha de base e quando o custo planejado excede o custo de linha de base.

## Slide 16: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Atribuições (continuação)
  Relatório de Trabalho de Linha de Base
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com trabalho de linha de base, trabalho planejado e trabalho real para seu projeto, ilustrados nas tarefas.
  Relatório de Custo de Orçamento
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com custo de orçamento, custo de linha de base, custo planejado e custo real, ilustrados no tempo.

## Slide 17: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Uso dos Atribuições (continuação)
  Relatório de Trabalho de Orçamento
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com trabalho de relatório, trabalho de linha de base, trabalho planejado e trabalho real, ilustrados no tempo.

## Slide 18: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Tarefa, Recurso e Resumo de Atribuições
  Relatório de Status de Tarefas Críticas
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama mostrando o trabalho e o trabalho restante para tarefas críticas e não críticas.
    A barra de dados indica a porcentagem de trabalho concluído.
  Relatório de Status de Tarefas
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama do trabalho e da porcentagem de trabalho concluído para as tarefas em seu projeto, com símbolos indicando quando o trabalho de linha de base excede o trabalho, quando o trabalho de linha de base é igual ao trabalho e quando o trabalho excede o trabalho de linha de base.
    A barra de dados indica a porcentagem de trabalho concluído.

## Slide 19: Opções de Relatórios Visuais
Categoria: Tarefa, Recurso e Resumo de Atribuições (continuação)
  Relatório de Trabalho Restante de Recursos
    Tipo: Excel.
    Exibe um gráfico de barras com o trabalho restante e o trabalho real para cada recurso de trabalho, ilustrados em unidades de trabalho.
  Relatório de Status de Recursos
    Tipo: Visio.
    Exibe um diagrama do trabalho e valores de custo para cada recurso de seu projeto.
    A porcentagem de trabalho concluído é indicada pelo sombreamento em cada caixa do diagrama.
    O sombreamento fica mais escuro à medida que o recurso se aproxima da conclusão do trabalho atribuído.

## Slide 20: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 18

## Slide 21: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.